SENTINEL

面向 C/C++ 开源供应链的 eBPF-LLM 协同漏洞审计系统

CISCN 2025 作品赛  ·  项目执行手册

版本 1.0  ·  2025

一、项目定位与核心创新

1.1 一句话定位

SENTINEL 是一套面向 C/C++ 开发者的开发侧供应链安全左移工具，在代码变成产品流向下游之前，通过静态语义审计 + 动态运行验证的双重机制，将 LLM 的「推测漏洞」转化为 eBPF 确认的「可触发漏洞」。

1.2 与同类系统的核心差异

| 维度 | 纯 LLM 代码审计系统 | SENTINEL |
| --- | --- | --- |
| 结果可信度 | LLM 推测，误报率高 | 动态验证后输出，有崩溃证据 |
| 分析视角 | 仅看源码文本 | 源码 + 运行时内核事件双视角 |
| 供应链感知 | 不感知依赖引入风险 | 识别第三方依赖 CVE 风险 |
| eBPF 运用 | 无 | uprobe 挂载 malloc/free，内核级观测 |
| 验证手段 | 无 | AFL++ 模糊测试 + LLM Payload 生成 |

1.3 解决的核心问题

- 漏洞发现越晚修复成本越高：你们的系统在开发侧（中游）拦截，防止漏洞流向分发和终端

- 纯静态分析误报率高：引入动态验证闭环，LLM 找嫌疑人，eBPF+AFL++ 出证据

- 供应链依赖风险盲区：识别引入的第三方 C/C++ 库的已知 CVE 风险

二、系统架构与模块划分

2.1 整体架构（两阶段）

精简后的系统分为两个核心阶段，去掉独立的 SBOM 阶段，依赖识别并入阶段一：

| 阶段 | 名称 | 核心技术 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | Multi-Agent 静态审计 | LLM API + Multi-Agent 编排 | C/C++ 源码 zip / GitHub 链接 | 漏洞报告 + 组件风险摘要 |
| 阶段二 | 动态运行验证 | Docker + AFL++ + eBPF | 阶段一输出的漏洞位置 | 崩溃证据 + eBPF 内存事件日志 |

2.2 Multi-Agent 详细设计

Agent A — 依赖风险识别 Agent

- 输入：项目源码目录结构 + CMakeLists.txt / Makefile / #include 列表

- 任务：识别项目引入了哪些第三方 C/C++ 库，查询 NVD/OSV 数据库比对已知 CVE

- 输出：组件风险摘要（库名、版本估计、相关 CVE、危险等级）

Agent B — 上下文裁剪与代码分片 Agent

C/C++ 源码太长，直接丢给大模型会导致 Token 溢出或者模型迷失

- 输入：C/C++ 源码文件

- 任务：专门负责“切片”。它需要配合外部静态工具（如 Joern 或轻量级 AST 解析器），识别出函数的控制流图（CFG），把不相关的行删掉，把真正相互调用的关键函数上下文（Call Chain）打包成一个切片喂给下一层。

- 输出：一组经过裁剪的代码切片。每个切片包含：目标函数主体、它的直接上下文（如引用的全局变量、宏定义）、以及谁调用了它（Call Chain 上游）。

Agent C — 报告生成 Agent

- 输入：Agent A + Agent B 的输出结果

- 任务：识别 CWE-416 UAF / CWE-122 堆溢出 / CWE-415 Double Free / CWE-121 栈溢出

- Prompt 核心设计：把真实漏洞模式编码进 Prompt，比如：找所有 free() 后该指针被再次解引用的路径

- 输出：漏洞位置（文件名+行号）、漏洞类型、危险等级、触发条件描述/JSON 结构化报告（供前端渲染） + PDF 可下载报告

Agent D — Harness 自动编写 Agent

- 输入：包含嫌疑漏洞的代码文件和触发条件概述

- 输出：Fuzzing_Harness_Package：

包含了 LLVMFuzzerTestOneInput 入口的harness.cc 文件；自动生成的 Makefile/编译命令；针对该漏洞特征推荐的初始测试种子/JSON 结构化报告（供前端渲染） + PDF 可下载报告

Agent E — 研判与报告生成 Agent

- 输入：Agent A 的组件风险 + Agent C 的代码审计嫌疑报告 + 后端传回的 AFL++ Crash 样本（是否有崩溃） + eBPF 捕获的内存事件日志

- 输出： JSON 结构化报告（供前端渲染） + PDF 可下载报告

2.3 动态验证模块详细设计

Docker 隔离沙箱

- 每次验证任务拉起一个独立容器，任务完成后销毁

- 容器内预装：gcc/g++、AFL++、gdb、bpftrace

- 后端同学负责容器生命周期管理，限制 CPU/内存/时间

AFL++ 模糊测试

- 针对 Agent B 报告的漏洞函数，编译插桩版本（afl-gcc/afl-clang）

- 初始种子：你根据漏洞类型手工构造，比如对堆溢出构造边界长度输入

- 运行 5 分钟，收集崩溃样本

eBPF 运行时监控（核心差异化）

- 使用 bpftrace 或 libbpf，uprobe 挂载目标程序的 malloc/free/realloc

- 捕获事件：free() 后该地址被再次写入 / 同一地址被 free() 两次 / malloc 返回地址被越界写

- 输出：时间戳 + 函数名 + 地址 + 事件类型的结构化日志

- 你负责 eBPF 脚本编写，后端同学负责日志收集和传回主服务

关键点：eBPF 运行在内核层，对被测程序完全透明，不改变其运行行为，这是 Valgrind 做不到的。答辩时重点强调这个优势。

三、详细人员分工

你（核心引擎 + 技术总负责）

| 模块 | 具体任务 | 产出物 |
| --- | --- | --- |
| 漏洞知识库 | 整理 UAF/堆溢出/Double Free/栈溢出的代码模式，构造 5 个以上靶场样本 | 靶场代码库 + 漏洞模式文档 |
| Agent B Prompt | 设计核心审计 Prompt，包含漏洞触发条件、代码片段示例、输出格式约束 | Prompt 模板文件 |
| eBPF 模块 | 编写 bpftrace/libbpf 脚本，挂载 malloc/free，捕获异常事件 | eBPF 脚本 + 测试报告 |
| AFL++ 集成 | 编写编译插桩脚本，设计初始种子，集成到验证流水线 | fuzzing 脚本 |
| 整体技术把关 | 审查各模块输出是否符合安全逻辑，定义漏洞危险等级标准 | 危险等级标准文档 |

后端同学

| 模块 | 具体任务 | 产出物 |
| --- | --- | --- |
| FastAPI 主服务 | 上传接口、任务查询接口、结果拉取接口、WebSocket 进度推送 | 后端 API 服务 |
| 任务调度 | 异步任务队列（Celery + Redis），支持多任务并行处理 | 任务队列服务 |
| Docker 管理 | 容器拉起/销毁、资源限制、AFL++ 运行管理、日志回传 | Docker 管理模块 |
| 数据库 | PostgreSQL 设计，存审计任务、漏洞结果、eBPF 日志 | 数据库 schema |
| 部署 | 云服务器部署，Nginx 反向代理，SSL 证书，公网域名 | 上线的 Web 服务 |

ML 同学 A

| 模块 | 具体任务 | 产出物 |
| --- | --- | --- |
| Agent A 实现 | 调用 NVD/OSV API，根据库名查询已知 CVE，实现依赖识别逻辑 | Agent A 模块 |
| CVE 数据接入 | 对接 NVD REST API v2.0，实现缓存机制避免频繁请求 | CVE 查询服务 |
| 漏洞分级 | 根据 CVSS 分数和 CWE 类型实现危险等级评定逻辑（高/中/低） | 分级模块 |
| 测试数据集 | 从 NVD 筛选 C/C++ 相关 CVE 样本，构建测试集 | 测试数据集 |

ML 同学 B

| 模块 | 具体任务 | 产出物 |
| --- | --- | --- |
| Agent B API 调用 | 实现源码分片逻辑、LLM API 调用、结果解析 | Agent B 模块 |
| Agent C 实现 | 汇总 A+B 结果，调用 LLM 生成修复建议，输出结构化报告 | Agent C + 报告模板 |
| 前端页面 | Vue/React 实现上传页、任务列表页、漏洞报告页（见第五章详细设计） | 前端工程 |
| PDF 报告导出 | 使用 WeasyPrint 或 ReportLab 生成可下载的 PDF 审计报告 | PDF 导出功能 |

四、五周执行计划

报名截止 6 月 25 日，离线资料刻盘截止 6 月 26 日。现在开始约有五周时间，每周必须有可验证的产出。

第一周：最小闭环跑通

目标：上传一个含 UAF 的 C 文件 → LLM 输出漏洞位置 → 终端打印结果。不需要界面，不需要数据库，就是一个能跑的脚本。

| 人员 | 本周任务 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 你 | 1. 写 3 个靶场程序（UAF/堆溢出/Double Free） 2. 设计 Agent B 的第一版 Prompt 3. 跑通：靶场代码输入 → LLM 输出漏洞位置 | LLM 能正确识别靶场程序中的 UAF 位置 |
| 后端 | 1. 搭 FastAPI 骨架（上传接口+查询接口） 2. 建 GitHub 仓库，配置分支规范 3. 搭本地 Docker 环境，验证能编译 C 代码 | FastAPI 能接收文件，Docker 能编译 hello.c |
| ML-A | 1. 注册 NVD API Key 2. 读 NVD REST API v2.0 文档 3. 写一个 Python 脚本：输入库名 → 返回 CVE 列表 | 能查到 libpng 的历史 CVE |
| ML-B | 1. 选定前端框架（Vue 或 React） 2. 搭前端工程骨架 3. 选定 LLM API 供应商，完成 API Key 申请和首次调用 | 前端能跑起来，LLM API 能返回结果 |

第二周：静态审计链路完整

目标：三个 Agent 串联工作，前端有上传页面，后端任务队列能异步处理。

| 人员 | 本周任务 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 你 | 1. 完善 Agent B Prompt，覆盖四种漏洞类型 2. 设计 Agent 间的上下文传递格式（JSON Schema） 3. 对 Heartbleed 源码片段测试，记录识别结果 | 四种漏洞类型均能被识别，误报率有初步记录 |
| 后端 | 1. 接入 Celery + Redis 任务队列 2. 实现 WebSocket 进度推送 3. 设计数据库 Schema（任务表、漏洞表、组件表） | 任务能异步处理，前端能收到进度更新 |
| ML-A | 1. 完成 Agent A 完整实现 2. 实现 CVE 查询缓存（避免重复请求） 3. 实现危险等级评定逻辑 | 输入 CMakeLists.txt 能输出组件风险摘要 |
| ML-B | 1. 完成 Agent B API 调用层（分片 + 调用 + 解析） 2. 完成 Agent C 报告汇总逻辑 3. 前端完成上传页 + 任务列表页 | 完整跑通：上传代码 → 前端显示审计结果 |

第三周：动态验证模块

目标：Heartbleed 输进去，系统能自动跑出崩溃记录，eBPF 能捕获到 free() 异常事件。

| 人员 | 本周任务 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 你 | 1. 编写 eBPF uprobe 脚本，挂载 malloc/free 2. 本地验证 eBPF 能捕获 UAF 靶场程序的异常事件 3. 设计 AFL++ 初始种子构造逻辑 | eBPF 日志能显示「地址 X 被 free 后再次访问」 |
| 后端 | 1. 实现 Docker 容器生命周期管理 2. 集成 AFL++ 运行（afl-fuzz 命令封装） 3. 实现 eBPF 日志从容器回传到主服务 | Docker 能拉起/销毁容器，AFL++ 能输出崩溃样本 |
| ML-A | 1. 协助构建测试数据集（从 NVD 筛选 C/C++ CVE 样本） 2. 开始撰写设计报告的「背景与现状」章节 | 测试数据集包含 10 个以上带漏洞的 C/C++ 代码样本 |
| ML-B | 1. 前端完成漏洞报告详情页 2. 前端完成动态验证结果展示页 3. 实现 PDF 报告导出 | 前端能展示 eBPF 日志和崩溃信息 |

第四周：整合 + 部署 + 打磨

目标：两个阶段完整打通，系统部署到云服务器，拿到公网地址。

| 人员 | 本周任务 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 你 | 1. 用 5 个不同 CVE 样本跑完整流程，记录检出率 2. 整理答辩技术讲解材料 3. 协助撰写测试报告的「实验结果」章节 | 检出率数据有记录，至少 3 个 CVE 样本能完整跑通 |
| 后端 | 1. 云服务器部署（Nginx + SSL + 域名） 2. 性能优化（并发任务数限制、超时处理） 3. 打包 Docker 镜像（用于离线提交） | 公网可访问，并发两个任务不崩溃 |
| ML-A | 1. 继续撰写设计报告 2. 整理测试数据集的对比实验（与 CodeQL 的检出率对比） | 设计报告完成 60% 以上 |
| ML-B | 1. 前端 UI 细节打磨（见第五章） 2. 前端响应式适配 3. 制作答辩 PPT 初稿 | 前端无明显 bug，PPT 初稿完成 |

第五周：文档 + 答辩准备

目标：所有材料完成，刻盘提交，答辩演练。

| 任务 | 负责人 | 截止 |
| --- | --- | --- |
| 设计报告定稿 | ML-A 主写，全员审 | 6 月 23 日 |
| 测试报告定稿 | 你 + ML-A 主写 | 6 月 23 日 |
| 作品简介（500 字以内） | 你执笔 | 6 月 23 日 |
| 可执行程序整理（Docker 镜像 + PyInstaller exe） | 后端 | 6 月 24 日 |
| 网上资料提交 | 队长操作 | 6 月 25 日前 |
| 离线资料刻盘邮寄（告知指导老师） | 指导老师 + 联络教师 | 6 月 26 日前 |
| 答辩 PPT 定稿 | ML-B 主做，全员审 | 进决赛后 |
| 答辩演练（对着评委可能的问题过一遍） | 全员 | 进决赛后 |

五、前端详细设计

共四个页面，用一套统一的深色导航栏 + 卡片式内容区风格。配色建议：深蓝主色 #1A3A5C，强调色 #EF9F27（警告/危险），成功色 #1D9E75。

页面一：首页 / 上传页

| 区域 | 内容 | 交互细节 |
| --- | --- | --- |
| 顶部导航栏 | SENTINEL logo（左）+ 导航链接（首页/任务列表/关于）（右） | 固定顶部，导航链接高亮当前页 |
| Hero 区域 | 大标题「面向 C/C++ 开源供应链的智能漏洞审计」+ 一句话介绍 + 两个按钮（开始审计/查看 Demo） | 「查看 Demo」按钮预填一个 Heartbleed 示例 |
| 上传区域 | 拖拽上传框（支持 .zip 格式）+ 或填写 GitHub 仓库地址输入框 | 拖拽时边框高亮，上传后显示文件名和大小 |
| 审计选项 | 可选勾选：启用动态验证（勾选后会增加约 5 分钟）+ 目标漏洞类型多选（UAF/堆溢出/Double Free/栈溢出） | 勾选动态验证后显示时间预估提示 |
| 提交按钮 | 「开始审计」大按钮，点击后跳转任务详情页 | 提交后显示 loading 状态 |
| 底部统计 | 三个数字卡片：已审计项目数 / 发现漏洞总数 / 平均审计时长 | 数字有计数动画 |

页面二：任务列表页

| 区域 | 内容 | 交互细节 |
| --- | --- | --- |
| 搜索 + 筛选栏 | 搜索框（按项目名） + 状态筛选下拉（全部/审计中/已完成/失败）+ 时间排序 | 筛选实时刷新列表 |
| 任务卡片列表 | 每张卡片：项目名、提交时间、状态 badge（颜色区分）、漏洞数量、危险等级分布小图、查看详情按钮 | 状态 badge：蓝色=审计中，绿色=已完成，红色=失败 |
| 审计中状态 | 卡片内显示进度条 + 当前阶段文字（「Agent B 正在分析 src/main.c...」） | 进度条通过 WebSocket 实时更新 |
| 空状态 | 没有任务时显示插画 + 「上传第一个项目」按钮 |  |

页面三：审计报告详情页（最重要）

这是评委最关注的页面，需要把大量信息组织清晰，建议用左侧目录 + 右侧内容的双栏布局。

| 区域 | 内容 | 交互细节 |
| --- | --- | --- |
| 顶部概览卡片 | 项目名 + 审计时间 + 总体风险评级（高/中/低，用颜色大字显示）+ 漏洞总数 + 组件总数 + 下载 PDF 按钮 | 风险评级高时卡片边框红色高亮 |
| 左侧目录 | 固定滚动目录：执行摘要 / 组件风险 / 漏洞清单 / 动态验证结果 | 点击跳转锚点，当前位置高亮 |
| 执行摘要区 | 饼图：漏洞类型分布 + 柱状图：危险等级分布 + 文字摘要 | 图表用 ECharts 或 Chart.js 渲染 |
| 组件风险区 | 表格：库名 / 识别版本 / CVE 编号 / CVSS 分数 / 危险等级 / NVD 链接 | 点击 CVE 编号跳转 NVD 详情页 |
| 漏洞清单区 | 每个漏洞一张卡片：漏洞类型 badge + 文件名:行号 + 危险等级 + 代码高亮片段（显示漏洞上下文 ±5 行）+ 触发条件描述 + 修复建议 | 代码高亮用 highlight.js，漏洞行用红色背景标注 |
| 动态验证结果区 | 每个已验证漏洞显示：验证状态（已确认/未触发）+ AFL++ 崩溃输出（终端风格黑底白字代码块）+ eBPF 捕获的内存事件日志（时间戳 + 事件类型 + 地址） | 「已确认」badge 绿色，日志可展开/折叠 |

页面四：关于页

| 区域 | 内容 |
| --- | --- |
| 系统介绍 | SENTINEL 的定位、解决的问题、技术架构示意图（可复用设计报告里的图） |
| 技术栈展示 | 图标 + 名称：Python / FastAPI / Vue / Docker / eBPF / AFL++ / LLM API |
| 团队信息 | 团队名 + 学校（不用放真实姓名） |
| GitHub 链接 | 如果开源的话放仓库链接 |

前端技术规范

- 框架：Vue 3 + Vite 或 React 18，选 ML-B 最熟的

- UI 组件库：Ant Design Vue 或 Element Plus（不要从零手写组件，节省时间）

- 图表：ECharts（功能最全）或 Chart.js

- 代码高亮：highlight.js，支持 C/C++

- 状态管理：Pinia（Vue）或 Zustand（React）

- HTTP 请求：axios + 统一请求拦截器（处理 loading 和错误提示）

- WebSocket：用于实时推送任务进度，原生 WebSocket API 即可

前端的最高优先级：报告详情页的代码高亮 + eBPF 日志展示。这两个是答辩时最有视觉冲击力的部分，评委会盯着看。

六、开发前必须完成的调研清单

你的调研任务（本周完成）

- 通读 bpftrace 官方文档的 uprobe 部分，跑通第一个 uprobe 脚本

- 在本地 Linux 环境验证 eBPF 能挂载到你自己写的 UAF 靶场程序上

- 读 AFL++ 官方 README 的 Quick Start 部分，本地跑通对一个简单 C 程序的模糊测试

- 确定 LLM API 供应商（DeepSeek 推荐，价格低），测试 API 响应速度和代码理解能力

- 参考资源：xz.aliyun.com 的 eBPF 文章（你之前收藏的那个链接）

后端同学的调研任务

- FastAPI 异步文件上传的实现方式（multipart/form-data 处理）

- Celery + Redis 的基础使用，跑通一个异步任务示例

- Docker SDK for Python（docker-py），实现代码拉起/停止一个容器

- WebSocket 在 FastAPI 中的实现方式

- 云服务器选型：阿里云/腾讯云学生机，选 Ubuntu 22.04，确保内核版本 ≥ 5.15（eBPF 需要）

ML-A 的调研任务

- NVD REST API v2.0 文档：nvd.nist.gov/developers/vulnerabilities，重点看 keywordSearch 和 cpeMatchString 参数

- OSV.dev API：更适合查开源库漏洞，响应格式更友好

- C/C++ 包管理器的依赖声明格式：CMakeLists.txt / Makefile / conanfile.txt / vcpkg.json，了解如何从这些文件提取库名

ML-B 的调研任务

- LLM API 的 token 限制处理：C/C++ 源文件可能很长，需要了解如何分片并保持上下文

- highlight.js 在你选定的前端框架中的集成方式

- WeasyPrint 或 ReportLab 生成 PDF 的基础用法（用于报告导出）

- ECharts 饼图和柱状图的 Vue/React 集成方式

七、答辩准备要点

7.1 评委最可能问的问题

| 问题 | 标准回答思路 |
| --- | --- |
| 你们和普通 LLM 代码审计有什么区别？ | 三点：① 动态验证闭环，误报转确认 ② eBPF 内核级视角，程序不感知 ③ 供应链组件风险识别 |
| eBPF 的作用是什么，为什么不用 Valgrind？ | eBPF 运行在内核层，对被测程序完全透明不改变行为；Valgrind 有 10-50x 性能开销且只能观测用户态 |
| 漏洞检出率是多少？ | 用具体数字回答，比如「在 10 个 CVE 样本上检出 8 个，误报 1 个」，不要说「很高」 |
| 为什么聚焦 C/C++？ | C/C++ 无 GC，内存管理手动，是内存安全漏洞最高发的语言；供应链中 C/C++ 库被大量复用 |
| 你们的系统能用于生产环境吗？ | 当前阶段是研究原型，面向开发侧预防场景；生产化还需要更完善的误报过滤和性能优化 |
| Multi-Agent 相比单 Agent 的优势？ | 职责分离，Agent A 专注依赖分析，Agent B 专注代码语义，Agent C 专注报告生成，避免上下文污染，提升各模块精度 |

7.2 演示脚本建议

答辩演示建议按以下顺序，控制在 8 分钟内：

- 1 分钟：背景（XZ Utils 后门事件 → 供应链安全重要性 → 现有工具缺陷）

- 1 分钟：系统架构图（一张图讲清楚两个阶段）

- 4 分钟：现场演示（上传 Heartbleed 含漏洞代码 → 等待 → 展示报告页 → 展示 eBPF 日志）

- 2 分钟：实验结果（检出率数据图 + 与 CodeQL 的对比）

演示时提前把任务跑好，不要现场等待 LLM 响应，把已完成的任务结果页直接展示给评委看。

7.3 PPT 结构建议

- 封面：SENTINEL + 一句话定位

- 研究背景：XZ Utils 案例（一张时间线图） + 现有工具不足

- 系统架构：一张完整架构图，两阶段清晰标注

- 核心创新：三点，每点配一张示意图（eBPF 观测示意 / Agent 分工图 / 验证闭环图）

- 实验结果：检出率表格 + 漏洞分布饼图 + 与 CodeQL 对比柱状图

- 演示截图：报告详情页截图（重点展示代码高亮 + eBPF 日志）

- 总结与展望

SENTINEL · 加油，拿奖

本文档随项目进展持续更新